# Acta Comité de Dirección — 04 de septiembre de 2026

Programa Andes Digital (ficticio). Asistentes: Carolina Pérez (Gerente General, preside), Rodrigo Soto (Gerente de Administración y Finanzas), Marcela Rojas (Gerente de Operaciones), Andrés Muñoz (Jefe de TI), Jefa de Programa (Consultora).

## Temas

Estado general amarillo por atraso en configuración del ERP.

Se informa firma de la Enmienda N°1 (portal de clientes).

Operaciones plantea que en rutas rurales no hay cobertura y la app debería funcionar sin conexión.

## Decisiones

Evaluar el modo sin conexión de la app antes de fin de septiembre.

## Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Enviar calendario de dedicación de usuarios clave | Marcela Rojas | 15-09-2026 |
| Presentar propuesta de modo sin conexión | Tomás Fuentes (proveedor app) | 30-09-2026 |

Próximo comité: 08-10-2026.